Secretaria Municipal de .......

Análise de riscos

Base legal: Lei federal nº 14.133/2021

- Análise de riscos da contratação (art. 18, inciso X, da Lei federal nº 14.133/21):

Considerar os seguintes pontos que deverão estar refletidos na tabela abaixo elaborada para cada risco identificado:

- Identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do planejamento, da seleção do fornecedor, da gestão contratual ou qualquer outro que possa impedir o alcance dos resultados esperados;

- Avaliar os riscos identificados, medindo a probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;

- Definir ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;

- Definir ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e

- Estipular responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

| FASE DE ANÁLISE | Fase de planejamento da contratação |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO 1 – Especificação não compatível com o mercado |  |  |
| Probabilidade: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Identificação: | Dano |  |
| 1. | Atraso no processo de contratação para refazimento das especificações |  |
| Identificação: | Ação Preventiva | Setor responsável |
| 1. | Na fase de planejamento, consultar fornecedores privados sobre a adequação das especificações aos bens ou serviços, além de constatar que as especificações não estão direcionadas a uma única marca ou fornecedor. | Equipe de planejamento da contratação |
| Identificação: | Ação de Contingência | Setor responsável |
| 1. | Caso as especificações precisem ser refeitas, deve-se priorizar a tramitação do processo para reduzir o impacto do dano e evitar o desabastecimento do bem ou a interrupção do serviço. | Comissão de contratação |

| FASE DE ANÁLISE | Fase de seleção do fornecedor |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO 2 – Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos |  |  |
| Probabilidade: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Identificação: | Dano |  |
| 1. | Atraso no processo de contratação |  |
| Identificação: | Ação Preventiva | Setor responsável |
| 1. | Verificar se o edital e seus anexos estão descritos com clareza. | Área Demandante/ Comissão de Contratação |
| Identificação: | Ação de Contingência | Setor responsável |
| 1. | Priorizar na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação. | Comissão de Contratação |

| FASE DE ANÁLISE | Fase de gestão da contratação |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO 3 – Atraso na entrega do bem ou prestação do serviço |  |  |
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |  |
| Identificação: | Dano |  |
| 1. | Inexecução dos serviços |  |
| Identificação: | Ação Preventiva | Setor responsável |
| 1. | Realizar reunião após a assinatura do contrato para repassar os termos do contrato, prazos de entrega, modo de execução e sanções. | Área gestora da contratação |
| Identificação: | Ação de Contingência | Setor responsável |
| 1. | Suportar o dano e apurar responsabilidade da empresa ou, na impossibilidade de resolução rápida do problema, rescindir o contrato e realizar a contratação do remanescente ou promover uma contratação emergencial. | Área gestora da contratação |

- Matriz de Risco

Elaborar uma matriz de risco que consiste na multiplicação da probabilidade e do impacto como forma de visualmente perceber os riscos que demandam maior atenção:

|  | Probabilidade x Impacto |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade alta | 3 | 6 (Risco 3) | 9 |
| Probabilidade média | 2 | 4 | 6 |
| Probabilidade baixa | 1 | 2 (Riscos 1 e 2) | 3 |
|  | Impacto baixo | Impacto médio | Impacto alto |

O produto da probabilidade pelo impacto (P x I) de cada risco enquadrará o evento em uma região da tabela.

Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é baixo, logo, admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, o risco é médio. Se estiver na região vermelha, o risco é alto.

Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas sempre que for possível.

Há casos que não comportam medidas de contingência e a ação será suportar o risco e o dano.

- Data e Assinaturas

Local, data.

__________________________________

Identificação e assinatura dos responsáveis pela análise de riscos